# Kompletní Topologická Mapa Podprojektu 
JMHZ – Registrace Zaměstnance (REGZEC)

#### zpracovaná na základě analýzy všech zdrojových artefaktů dodaných ze strany ČSSZ/MPSV. Tato mapa slouží jako základní podklad pro architekturu a implementaci rozhraní.

Revize dokumentu: 006

Datum revize: 26-BŘEZNA-2026

Autor: Marek William George Dvorak  |  Artemis Unity London, UK

# 1. Úvod, Legislativní Ukotvení A Časová Osa

Systém Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ) nahrazuje dosavadní roztříštěnou komunikaci s úřady (ČSSZ, MPSV, ÚP, FS, ČSÚ). Proces Registrace zaměstnance (REGZEC) je přímým nástupcem tiskopisu ONZ. Řídí se zákonem č. 323/2025 Sb., změnovým zákonem č. 360/2025 Sb. a struktura dat je nařízena NV č. 417/2025 Sb.

Zavádění je rozděleno do fází, přičemž ostrý provoz začíná 1. dubna 2026. Pro přehlednost transformace povinností je závazná následující tabulka platnosti hlášení:

| Agenda / Fáze | do 31. 12. 2025 | 1. 1. 2026 - 31. 3. 2026 | 1. 4. 2026 - 30. 6. 2026 | od 1. 7. 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidence zaměstnavatele | PREZAM | PREZAM | REGZEL | REGZEL |
| REGZEL (Dohlášení) | N/A | N/A | REGZEL_DOPL (1. 4. - 30. 4.) | N/A |
| Evidence zaměstnance | ONZ | ONZ | REGZEC | REGZEC |
| REGZEC (Dohlášení) | N/A | N/A | REGZEC - Změna (A3) (1. 4. - 30. 4.) | N/A |
| Měsíční hlášení (MH) | N/A | Zatím se nepodává | JMH (i zpětně za leden-březen) | MH |

Specifikum pro cizince: V přechodném období od 1. 4. do 30. 6. 2026 platí povinnost registrovat zaměstnance bez českého občanství ještě před jejich nástupem do práce. Od 1. 7. 2026 se tato povinnost (registrace předem) rozšiřuje i na občany ČR.

# 2. Architektura a Topologie Datové Věty (XML)

Datová věta (XSD employeeType) komunikuje asynchronně v kódování UTF-8 s kořenovým elementem <REGZEC xmlns="http://schemas.cssz.cz/REGZEC/2025" version="1.31">. Jedno XML podání pojme max. 1500 záznamů (<employee>).

## 2.1. Řídící úroveň hlavičky

- Atribut partialAccept (A/N): Zásadní volba zpracování.

„A“ (true) = částečné přijetí (validní věty projdou, chybné se odmítnou).

„N“ (false) = transakční zpracování (jediná chyba v balíku zamítne všech 1500 vět, odesílá se znovu vše).

- Element <VENDOR> a <SENDER>: Slouží pro statistiky SW (název, verze) a řízení notifikací o zpracování (e-mail, HTML/XML report do ISDS).

- Vyloučení IČO: Zaměstnavatel se v uzlu <comp> identifikuje výhradně Variabilním symbolem (ID 10221). IČO je zde zakázáno.

## 2.2. Elektronické přílohy (attachs)

Pro akce typu nástup cizince bez RČ nebo předčasné ukončení (výpověď cizince bez volného přístupu na trh práce) je nutné vkládat přílohy (sken dokladu, ID 10396, 10397, 10400).

- Limity: Max. 9 příloh, 1 příloha = max. 2 MB, celkové podání = max. 4 MB. Podporované/Povolené Formáty: .doc(x), .pdf, .jpg, .xls(x), .txt, .rtf.

## 2.3. Topologie identifikátorů a Odpovědí (ProcessingResult)

Systém stojí na 4 klíčových identifikátorech: RČ / EČP (ID 10057/10058), IK MPSV / OIČ (Osobní identifikační číslo resortu, neměnné, 10 znaků, ID 10051) a ID PPV (Identifikátor vztahu, ID 10228).

Zásadní je parsování odpovědi od ČSSZ (element Item, atribut identifier):

- Odpověď pro Akci 1 (Nástup): Formát je striktně dán jako rodne_cislo;IKMPSV;IDPPV (např. 1234567890;; v případě čekání na ztotožnění). Dva středníky jsou povinné!

- Odpověď pro Akce 2 až 8: Formát vrací již pouze rodne_cislo.

# 3. Matice Typů Akcí (A1 – A8)

Podání REGZEC rozeznává 8 typů logických operací:

- A1 – Nástup: Založení vztahu. Generuje ID PPV. Vyžaduje zaslání profesní klasifikace CZ-ISCO (ID 10234) (5 číslic, povinné pro všechny vč. dohod).

- A2 – Skončení: Ukončení evidence vztahu. Vyžaduje ID PPV.

- A3 – Změna: Hlášení budoucích/retroaktivních změn a jarní hromadné dohlášení dat migrovaných zaměstnanců.

- A4 – Oprava: Oprava chybně zaslaných (překlepových) dat do původního XML.

- A5 – Převod: Změna variabilního symbolu.

- A6 / A7 – Příslušnost k CZ předpisům (Vznik/Skončení): Zapíná/Vypíná CZ legislativu pro mezinárodní styk.

- A8 – Storno (Výmaz): Zcela nová akce. Řeší výmaz logicky chybného podání (zaměstnanec vůbec nenastoupil, použit atribut ID 10226) nebo přípravu půdy pro zásadní opravu, kterou nelze provést přes A4. Lze použít jen do 20. dne v měsíci.

## 1. Topologie Procesu A Časová Osa

REGZEC (Registrace zaměstnance) je přímým nástupcem procesu ONZ (Oznámení o nástupu do zaměstnání). Jeho účelem je přihlašování, odhlašování a změny údajů o zaměstnancích pro účely sociálního zabezpečení a nově i pro účely Úřadu práce v rámci digitalizace JMHZ.

- Účinnost a náběh:

  - Pilotní provoz: Probíhá pro vybrané zaměstnavatele. Tito již používají REGZEC.

  - Ostrý provoz (Plošný): Povinnost přechodu na REGZEC pro všechny zaměstnavatele nastává 1. 4. 2026. Do 31. 3. 2026 se používá ONZ.

  - Zpětná kompatibilita: Opravy a změny pro období před 1. 1. 2026 se řeší stávajícími postupy (ONZ), ale data se promítnou do nových struktur.

## 2. Topologie Datové Věty (XML Struktura)

Datová věta je definována XSD schématem a datovým slovníkem. Kořenový element je <REGZEC>     s namespace http://schemas.cssz.cz/REGZEC/2025.

### 2-A. Řídící úroveň (Hlavička)

Obsahuje metadada nutná pro zpracování podání:

- xmlns: Identifikace verze (2025).

- partialAccept: Klíčový atribut pro logiku zpracování.

  - true = Částečné přijetí (validní věty se přijmou, chybné zamítnou).

  - false = Transakční zpracování (pokud je jedna chyba, zamítá se celý balík).

- VENDOR: Nepovinný element pro identifikaci vašeho SW (productName, productVersion) – doporučeno pro statistiky a debugování.

### 2-B. Úroveň Zaměstnance (employee)

Základní stavební blok. V jednom podání může být až 1500 elementů employee (hromadné podání). Každý záznam employee musí obsahovat:

- Akce (act, ID 10008): Určuje typ operace (viz níže).

- Pořadové číslo (sqnr, ID 10014): Unikátní číslo věty v rámci podání pro párování s odpovědí.

- Datum vyplnění (dat, ID 10005): Datum vyhotovení.

### 2-C. Podřízené entity (Topologie vazeb)

Uvnitř elementu employee se nacházejí logické bloky:

- <comp> (Zaměstnavatel):

  - Identifikace probíhá výhradně přes Variabilní symbol (VS) (atribut vs, ID 10221/10222). IČO se v této části pro identifikaci nepoužívá.

- <client> (Zaměstnanec):

  - Identifikace: Primárně Rodné číslo (bno, ID 10057) nebo EČP (bno, ID 10058).

  - IKMPSV (OIČ): Nový identifikátor (ID 10051). Pokud ho systém zná, je vhodné ho uvádět pro urychlení ztotožnění.

- <job> (Pracovněprávní vztah - PPV):

  - Obsahuje detaily o zaměstnání (druh činnosti, místo výkonu).

  - ID PPV (oid): Unikátní identifikátor vztahu přidělený ČSSZ. U akce A1 (Nástup) se neposílá (ještě neexistuje), u ostatních akcí je klíčový pro párování.

## 3. Mapa Akcí (Typy operací)

Implementace musí podporovat následujících 8 typů akcí (atribut act):

- A1 – Nástup: Založení nového PPV. Generuje ID PPV.

  - Specifikum: U cizinců (ne-občanů ČR) se musí hlásit PŘED nástupem do práce (v období 1.4.2026 – 30.6.2026 platí specifický režim).

- A2 – Skončení: Ukončení PPV. Vyžaduje ID PPV (pokud již bylo přiděleno).

- A3 – Změna: Hlášení změn v údajích (např. změna adresy, příjmení). Používá se pro dohlášení údajů u migrovaných zaměstnanců.

- A4 – Oprava: Oprava chybně nahlášeného údaje (např. překlep v datu nástupu).

  - Pozor: Oprava klíčových údajů (datum nástupu/skončení, druh činnosti) může vyžadovat manuální zásah úředníka nebo specifický postup (storno + nové podání).

- A5 – Převod: Převod zaměstnance pod jiný VS téhož zaměstnavatele.

- A6 – Vznik příslušnosti k CZ právním předpisům: Pro specifické mezinárodní situace.

- A7 – Skončení příslušnosti k CZ právním předpisům.

- A8 – Storno (NOVÉ): Úplný výmaz logicky nesmyslného podání (např. omylem nahlášený nástup, který se nekonal). Lze provést až po dokončení původní akce.

## 4. Topologie Identifikátorů a jejich životní cyklus

Správná práce s ID je kritická pro JMHZ.

- Odeslání A1 (Nástup):

  - Posíláte: RČ (nebo data pro ztotožnění) + Data o nástupu.

  - Vrací se (v protokolu): IKMPSV (osobní číslo) a ID PPV (číslo vztahu).

  - Formát v protokolu: rodne_cislo;IKMPSV;IDPPV .

- Uložení do DB:

  - Zaměstnavatel si musí uložit přidělené ID PPV a IKMPSV. Tyto údaje jsou nutné pro měsíční hlášení (MH) a budoucí změny.

- Čekání na ztotožnění:

  - Pokud osoba není automaticky ztotožněna, systém vrátí informaci o přijetí, ale ID PPV může chybět nebo být přiděleno později. Data jsou dočasně uložena, dokud nedojde k manuálnímu ztotožnění pracovníkem ČSSZ.

## 5. Komunikační Topologie (Protokoly)

Zpracování je asynchronní.

- Odeslání: XML zpráva kanálem (např. APEP).

- Validace:

  - Formální kontroly (XSD).

  - Logické kontroly (povinnosti atributů dle akce – viz. matice v Excelu/zdroji).

- Odpověď (Protokol):

  - XML dokument ProcessingResult.

  - Obsahuje výsledek pro každý sqnr.

  - V případě partialAccept="A":

    - Result="OK" s identifikátory pro přijaté věty.

    - Result="ERROR" s kódem chyby (errNumber) pro zamítnuté.

## 6. Specifika pro implementaci (Pain Points)

- Druhy činnosti (ID 10239): Přesné mapování kódů (1-P, S atd.) je klíčové. Pro specifické skupiny (např. studenti s motivačním příspěvkem) existují zvláštní pravidla mapování (kód 13).

- Vyloučení IČO: Zaměstnavatel se v elementu <comp> identifikuje pouze Variabilním symbolem (ID 10221/10222), IČO (ID 10121) se v této části neposílá, ačkoliv je v datovém slovníku.

- Dohlášení údajů (Akce 3): Po přechodu na ostrý provoz (po 1. 4. 2026) bude nutné pro existující zaměstnance (převedené z ONZ) dohlásit rozšířený set údajů pomocí akce A3.

- Kódování češtiny: Standardně UTF-8.

Tato mapa jen stručný průřez a mapuje strukturu, procesy, data a kritická místa implementace REGZEC v kontextu projektu JMHZ.

# Nyní následuje:

Jaké konkrétní požadavky z oficiální ministerské dokumentace JMHZ musí developer zmapovat pro kompletní implementaci modulu Registrace Zaměstnance (REGZEC) do mzdového systému SALARY?

Konkrétně potřebujeme specifikaci všech datových scénářů, podmínek pravidel, interakcí a výjimek pro každou akci (A1 až A8) v rámci JMHZ REGZEC.

Pro plnou a korektní implementaci JMHZ – Registrace Zaměstnance (REGZEC) do mzdového softwaru SALARY musí vývojář zmapovat komplexní matici pravidel, která kombinuje typy akcí (A1–A8), druhy činnosti (datové scénáře) a životní cyklus identifikátorů.

# Technická Mapa Položek K Integraci Podložená Oficiální Dokumentací ČSSZ/MPSV

# 1. Architektura a Topologie Datové Věty (XML/XSD)

Vývojář musí implementovat strukturu dle XSD schématu employeeType, která se dělí na logické bloky. Povinnost těchto bloků se mění podle typu akce.

- Hlavička a Metadata:

  - Každý záznam musí mít unikátní sqnr (pořadové číslo, ID 10014) pro párování s odpovědí.

  - Atribut act (ID 10008) určuje typ akce (1–8).

- Identifikace Zaměstnavatele (comp):

  - Klíčový je Variabilní symbol (vs ID 10221). Identifikuje mzdovou účtárnu/plátce. IČO se v této části primárně nepoužívá pro routing, ale pro evidenci.

- Identifikace Zaměstnance (client):

  - Primární klíč: Rodné číslo nebo EČP (bno  ID 10057/10058).

  - Nový klíč: IK MPSV (OIČ – Osobní Identifikační Číslo, ID 10051). Software SALARY musí umět tento identifikátor přijmout z odpovědi ČSSZ, uložit k osobě a používat v dalších podáních.

- Identifikace Vztahu (job):

  - ID PPV (Identifikátor pracovněprávního vztahu, ID 10228). Software ho generuje prázdný při A1, ale musí ho uložit z odpovědi a posílat citované u všech ostatních akcí (A2–A8).

# 2. Matice Akcí (A1 – A8): Pravidla a Výjimky

Software SALARY musí implementovat logiku pro těchto 8 typů operací. Každá má specifické validační podmínky:

A1 – Nástup do zaměstnání (Registrace)

- Účel: Založení nového pojistného vztahu. Generuje ID PPV.

- Kritická podmínka (Cizinci): U zaměstnanců bez občanství ČR (atribut 10067 ≠ CZ) musí být A1 odeslána PŘED nástupem do práce (nejdříve 8 dní předem). Software SALARY MUSÍ HLÍDAT datum odeslání vs. datum nástupu (ID 10223).

- Validace: Pokud je vyplněno IK MPSV, je nutné vyplnit i RČ/EČP.

- Specifikum: Datum nástupu u cizinců nesmí být starší než datum vyhotovení (zpětné hlášení je blokováno/omezeno logikou pro cizince).

A2 – Skončení zaměstnání

- Povinnost: Vyžaduje ID PPV (pokud bylo přiděleno).

- Validace: Musí obsahovat Datum skončení (ID 10224).

- Výjimka (Cizinci): Pokud cizinec končí předčasně (před vypršením povolení), musí se vyplnit Důvod předčasného ukončení (ID 10534). Tato kontrola vyžaduje data z A1 (typ povolení), která v A2 nejsou, vývojář musí zajistit konzistenci dat na straně softwaru.

A3 – Změna údajů

- Účel: Hlášení změn (např. příjmení, adresa) a dohlášení údajů pro "migrované" zaměstnance z doby před JMHZ.

- Pravidlo: Mění se pouze atributy, které jsou povoleny (viz. matice povinností P/N = Povinné nebo Nepovinné). Nezasílají se prázdné elementy pro neměnné hodnoty, ale je akceptováno zaslání kompletní sady platných dat.

- Výjimka: Nelze touto akcí měnit Druh činnosti (ID 10239) – Pro změnu Druhu Činnosti se vyžaduje Storno (A8) + Nový nástup (A1).

A4 – Oprava chybných údajů

- Účel: Oprava překlepu v již odeslaném údaji (např. špatné datum nástupu).

- Logika: Uvede se správná hodnota. Pokud se opravuje klíčový údaj (RČ, Datum nástupu), může dojít k zachování nebo změně ID PPV v závislosti na situaci.

A5 – Převod (Změna VS)

- Podmínka: Vyžaduje Původní VS (ID 10221) a Nový VS (ID 10222).

- Omezení: Nelze zatím elektronicky opravovat datum převodu (nutné řešit přes PDF/datovou schránku).

A6 (Vznik) a A7 (Skončení) příslušnosti k CZ předpisům

- Účel: Pro mezinárodní styk (vyslaní pracovníci).

- Alternativní Řešení: Pokud systém zatím nepodporuje logiku A6/A7 plně, metodika v přechodném období umožňuje ukončení (A2) a nový nástup (A1) s jinou příslušností.

A8 – Storno (Novinka)

- Účel: Logický výmaz podání, které "nemělo existovat" (např. zaměstnanec vůbec nenastoupil, nebo omylem byl nahlášen duplicitně).

- Pravidlo: Nelze použít pro ukončení pracovního poměru (to je A2). Lze použít jen v definovaných případech (např. omylem nahlášený nástup A1) a musí být označen atribut Zaměstnanec nenastoupil (ID 10226).

# 3. Datové Scénáře (Rozhodovací Logika Dle Druhu Činnosti)

Vývojář musí implementovat logiku, která na základě Druhu činnosti (ID 10239) mění povinnost polí. Existují tři hlavní kategorie:

- A1-OST (Standardní): Běžné pracovní poměry, DPČ, DPP.

  - Povinné: Běžná sada atributů.

  - Atribut Bližší určení PPV (10502) musí být 1 (Žádné) nebo 3 (Specifická skupina - např. statutáři).

- A1-SPEC (Specifické): Např. pěstouni (M), soudci, členové zastupitelstev.

  - Výjimky: Nemá smysl sledovat některé statistiky (ISPV).

  - Validace: Atribut 10502 (Bližší určení) je povinný pro druhy činnosti 1-9.

- A1-10 (Učni/OZP): Kód činnosti 10.

  - Redukovaná datová sada. Atribut Bližší určení PPV se NESMÍ vyplnit.

Zde dále následuje tabulka Rozhodovací logiky a Datových scénářů. Byla převedena nazpět do původního formátu, ale je masivně rozšířena o detailní architektonické souvislosti, logické pasti („chytáky“) a o instrukce pro vývojáře SALARY s.r.o.

Tabulka nyní slouží jako metodický základní stavební kámen a jako metodický podklad pro mapování (routing) XML dat a validací v kódu mzdového softwaru SALARY.

# KOMPLETNÍ MATICE DATOVÝCH SCÉNÁŘŮ (Logika směrování podání REGZEC)

Tato matice definuje absolutní jádro systému JMHZ. Na základě kombinace „Druhu činnosti“ a „Bližšího určení PPV“ se systém portálu ČSSZ (a odpovídající XSD schémata) dynamicky rozhoduje, která datová pole jsou povinná, která zakázaná a které akce jsou povoleny.

| ##### Scénář (Skupina Akcí) | ##### Druh činnosti (ID 10239) | ##### Bližší určení PPV (ID 10502) | ##### Popis a Business Logika (Mapování) | ##### Aplikovatelné Akce a Závazná Implementační Pravidla pro Developery |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKUPINA OST (Standardní) | 1 – 9 (Běžný pracovní a služební poměr) | 1 (Žádné) | Běžný pracovní/Služební poměr. 👨‍💻 Vývojářský Tip: Běžní učni (vykonávající placenou práci dle NKPZ 1410) se hlásí zde pod kódy 1-9. NIKOLIV pod kódem 10 (Ten je jen pro OZP bez příjmu). | Akce: A1–A8 • Založení (A1): Vyžaduje plnou datovou sadu (vč. CZ-ISCO). U stávajících vztahů z dob ONZ se musí povinně hlásit skutečné (faktické) datum nástupu (žádné fiktivní 1.1.2026). • Výjimka z validace: Pokud má cizinec adresu pobytu (ID 10068) v DE, PL, SK nebo AT, XSD u adresy nevyžaduje elementy Ulice a Číslo popisné. • ⚠️ Silná Blokace (A4): Z této skupiny je absolutně zakázáno křížově opravit druh činnosti (přes akci A4) opravou na jakékoliv skupiny SPEC, na jakékoli skupiny OST – Nestandardní nebo na skupinu kódu 10. Validace to zamítne. Musíte vynutit A8 (Storno) + novou A1 (Nástup). |
| SKUPINA OST (Dohody – DPČ) | A – J | 1 (Žádné) | Dohody o pracovní činnosti (DPČ). Každé písmeno reprezentuje pořadí dohody u jednoho zaměstnavatele (A = 1. DPČ, B = 2. DPČ... J = 10. DPČ). | Akce: A1–A8 • Musí obsahovat CZ-ISCO kód profese. • Platí zde stejná restrikce křížových oprav jako u běžných poměrů (1-9). |
| SKUPINA OST (Dohody – DPP) | T – ZC | 1 (Žádné) | Dohody o provedení práce (DPP). Chápeme jako První DPP, Druhá DPP … až …. Desátá DPP. Písmena definují pořadí (T = 1. DPP, U = 2. DPP... ZC = 10. DPP). | Akce: A1–A8 • 👨‍💻 Vývojářský Tip: Dokud ČSSZ neaktivuje kód "Z" (Nerelevantní), nutno u občanů ČR dočasně u dohod DPP uvádět hodnotu vzdělání "A" ( = Bez vzdělání) pro průchod validací. |
| SKUPINA OST (Nestandardní) | K, N, O, P, Q, R, S | 1 (Žádné) | Nestandardní pracovněprávní vztahy: K – Dobrovolníci (pečovatelská sl.) N – Smluvní zaměstnanci O – Členové družstva P – Prokuristé Q – Kolektivní orgány práv. osob R – Likvidátoři S – Jednatelé, společníci, komanditisté. | Akce: A1–A8 • ⚠️ Chyták pro kód "N": Pokud je odesílána akce A1, A6 nebo A7 s kódem "N" (smluvní zaměstnanec), systém vyžaduje naplnění Informace o cizozemském nositeli pojištění (ID 10092). • Omezení dat: Zde u této skupiny OST – Nestandardní se NEsledují se některé statistiky (ISPV, IS Plat). |
| SKUPINA OST (Specifické Skupiny) | 1–9 | 3 (Pracovní vztah specifické skupiny) | Vyšší ústavní a státní funkce: Soudci, poslanci, senátoři, členové vlády, prezident, finanční arbitr, a především UVOLNĚNÍ Členové Zastupitelstva. (Používá XSD: formCinnostKS.xsd) | Akce: A1, A2, A3, A5-A8 • ⚠️ Kritická past migrace (A3 vs A4): U starých zaměstnanců evidovaných před 1.1.2026 úřad historicky do ID 10502 uložil hodnotu "1" (Žádné). Pokud uživatel v procesu scénář A3 – Dohlášení údajů (často označovaný jako jarní hromadné dohlášení dat) pro přechodné období v dubnu 2026 (1. dubna až 30. dubna 2026) zašle u této skupiny OST - Nestandardní, pozadí XSD to zamítne. Mzdový SW Salary musí na pozadí nejprve vygenerovat a poslat akci A4 (A4 – Oprava) měnící ID 10502 z hodnoty "1" na hodnotu "3", a až po úspěšném spárování na základě zpětné vazby z webového prostředí ePortálu ČSSZ odeslat hlášení změn akci A3 (A3 – Změna). |
| SKUPINA SPEC (Vězni) | 1–9 | 2 (Výkon trestu odnětí svobody) | Vězni a osoby v zabezpečovací detenci. Vztahuje se výhradně na Vězeňskou službu ČR. (Používá XSD: formVezen.xsd) | Akce: A1–A3, A5–A8 (s předponou SPEC) • Fiktivní datum: Na rozdíl od A1-OST, pokud vztah s vězněm vznikl před 1.1.2026, mzdový SW Salary nesmí odeslat skutečné datum, ale musí strojově vnutit a odeslat fiktivní datum nástupu 1.1.2026. • Dále pak u této skupiny SPEC – Vězni je pak zcela redukovaná datová věta. |
| SKUPINA 10 (Osoby OZP) | 10 | Nesmí být vyplněno (Zakázáno!) | Osoby se zdrav. Postižením a osoby v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání. Nejedná se o standardní PPV, neplyne z něj příjem. Eviduje se čistě pro účely nároků na důchod. (Používá XSD: formOzpTpp.xsd) | Akce: A1, A2, A3, A4, A8 (prefix / s předponou 10) • 👨‍💻 Vývojářský Tip (XSD Schéma): Toto je jediný scénář, kdy se atribut Bližší určení PPV (ID 10502) nesmí v odeslaném XML vůbec nacházet (nesmí být ani prázdný <element/>). Pokud se pošle, podání okamžitě padá na chybě. • Fiktivní datum: Pro vztahy před 1.1.2026 povinné odeslat fiktivní datum 1. 1. 2026. |
| SKUPINA SPEC (Výjimky) | 11, 12, 13, M | 1 (Žádné) | Příjmy mimo klasickou závislou práci: 11 - Příjem v důsledku škod při plnění úkolů (vyplácí pojišťovna). 12 - Mezinárodní pronájem (zahraniční subjekt). 13 - Příjem vyplácený subjektem, u kterého se nepracuje (např. provize pošťačkám za prodej bankovních produktů). M – Pěstouni a osoby pečující. (Používají specifická XSD, např. formPestoun.xsd) | Akce: A1–A4, A8 (prefix SPEC) • 👨‍💻 Vývojářský Tip (Kaskáda při Stornu – Akce A8): U těchto kódů systém nepovoluje opravu přes A4. Pokud uživatel vybere Storno (A8) a následně odešle Nástup (A1) se správným kódem, musí mzdový software SALARY zachytit nové ID PPV a automaticky iniciovat opětovné odeslání všech dřívějších měsíčních hlášení Zaměstnavatele (JMHZ) * (k tomuto existuje vysvětlující poznámka zde níže pod celou touto tabulkou) na tento nový identifikátor. |
| SKUPINA SPEC (Neuvolnění Zastupitelé) | 14 | 1 (Žádné) | Neuvolněný člen zastupitelstva. ⚠️ Chyták pro uživatelské prostředí mzdového softwaru Salary: Ačkoliv Uvolnění Členové Zastupitelstva tak také Neuvolnění Zastupitelé se metodicky probírají společně, Uvolněný má kód 1-9 (OST) a Neuvolněný má zcela odlišný kód 14 (SPEC) – zde na tomto řádku tabulky u této skupiny. V uživatelském prostředí mzdového systému je nelze míchat do jedné kategorie. | Akce: A1–A4, A8 (prefix SPEC) • Oproti kódu 1-9 (Uvolnění) musí mít tito Neuvolnění Zastupitelé Bližší určení PPV striktně hodnotu "1" (Žádné). • Drtivá většina položek (ISPV, náhrady) je u tohoto scénáře vypnuta. Pro měsíční hlášení používají zvláštní schéma formJinyPrijem.xsd |
| SKUPINA SPEC (Ozbrojené Složky) | 15, 16 | 1 (Žádné) | Příslušníci specifických ozbrojených sborů: 15 - Příslušníci Celní správy. 16 - Příslušníci Vězeňské služby. (Položky nově přidány ve fázích po 1. 1. 2026) | Akce: A1-A8 (prefix SPEC) • Fiktivní datum: Stejně jako u vězňů a OZP se na tyto kódy vztahuje pravidlo fiktivního data nástupu 1. 1. 2026 u starých vztahů migrovaných z ONZ. Skutečné datum nástupu se posílá až pro vztahy vzniklé po tomto datu. |

# * Výrok o nutnosti „opětovného odeslání všech dřívějších měsíčních hlášení (JMHZ)“ je absolutně správný z následujících dvou důvodů:

## 1. Měsíční hlášení za leden až březen 2026 BUDOU existovat (podávají se zpětně)

Mýlíte se v předpokladu, že zaměstnavatel nemůže poslat dřívější měsíční hlášení, protože JMHZ není v Q1/2026 (v prvním kvartálu roku 0226) v provozu. Ačkoliv se v lednu až březnu 2026 fyzicky hlášení neodesílá, zákon zaměstnavatelům nařizuje data sbírat a následně v období od 1. dubna do 30. června 2026 zpětně podat tři samostatná Měsíční hlášení (JMH) za měsíce leden, únor a březen 2026. Pokud tedy účetní v květnu 2026 zjistí, že u migrovaného zaměstnance uvedla chybný druh činnosti, bude už pravděpodobně mít odeslaná i tato zpětná měsíční hlášení za první kvartál, která bude muset po stornu přeposlat.

2. Pravidlo kaskády Storna (A8) je TRVALÉ, netýká se jen dubnové migrace

Pravidlo v tabulce nedefinuje jen stav v dubnu 2026, ale popisuje trvalou logiku fungování mzdového softwaru. Zákaz křížových oprav Druhu činnosti přes akci Oprava (A4) je striktní systémové pravidlo.

## Představte si běžnou situaci například v říjnu 2026:

- Účetní zjistí, že zaměstnance, který nastoupil v květnu 2026, celou dobu chybně vedla pod "běžným" druhem činnosti (kód 1) místo "specifického" (kód 11).

- Za měsíce květen, červen, červenec, srpen a září již ale řádně odeslala Měsíční hlášení (MH).

- Protože systém ČSSZ zamítne opravu přes akci A4, musí účetní odeslat Storno (A8) původního pracovněprávního vztahu a nahlásit nový Nástup (A1) se správným druhem činnosti.

- Tímto stornem ale dochází ke zrušení všech historických vazeb. Metodika ČSSZ proto výslovně nařizuje: "Pokud již byla odeslána měsíční hlášení, znovu je podat za celou dobu trvání PPV s údaji odpovídajícími novému druhu činnosti. Stornem zaměstnání musí dojít i ke stornu všech podaných měsíčních hlášení k tomuto zaměstnání" a dále "znovu zaslat měsíční hlášení s rozsahem údajů odpovídajícím novému druhu činnosti za celou dobu trvání daného PPV".

Vývojářská poznámka v tabulce tedy slouží k tomu, aby mzdový software (např. SALARY) s touto "kaskádou" trvale počítal a při jakémkoliv budoucím Stornu (vyvolaném chybou v zakázané křížové opravě) dokázal historická Měsíční hlášení napárovat na nově vzniklé ID PPV a automaticky je poslat znovu.

## 📝 Soupis provedených doplnění a rozšíření tabulky (Pro účely revize)

Pro dosažení 100% zmapování datového modelu oproti předchozí verzi byly do tabulky a metodiky dodány tyto přesné faktické detaily:

- Doplnění nových činností: Byly přidány nové legislativní kódy pro bezpečnostní sbory 15 (Celní správa) a 16 (Vězeňská služba), kterým musí být implementován proces s fiktivním datem nástupu 1. 1. 2026 (viz řádek A1-SPEC Ozbrojené složky).

- Rozpad kódů dohod a Nestandardů: Rozšířili jsme dřívější zkratky na přesný taxativní výčet (DPČ = A–J, DPP = T–ZC, Nestandardní = K, N, O, P, Q, R, S) s jasným definováním významu každého písmene.

- Detailní oddělení specifických příjmů (11, 12, 13 a M): Tyto kódy byly izolovány do vlastního řádku (Náhrady škod, Mezinárodní pronájem, Příjmy od jiného plátce, Pěstouni) a byla u nich uvedena specifická závislost na formPestoun.xsd a formJinyPrijem.xsd.

- Učni (Kód 1-9 vs Kód 10): Doplněna výstraha (Vývojářský Tip) pro programátory ohledně nejčastější chyby – placení učni spadají pod kódy 1-9 (standardní vztah dle CZ-ISCO 1410), nikoliv pod kód 10 (který tvoří jen přípravu pro zaměstnání OZP bez příjmů).

- Doplnění datových výjimek: Explicitně byla zanesena výjimka z XML XSD validace u adres v zahraničí (pro kódy státu DE, PL, SK, AT nevyžaduje XSD element Ulice a Číslo popisné).

- Pravidla fiktivních dat vs. skutečných dat: Do sloupců "Aplikovatelné akce" bylo u vězňů (kódy 1-9/BÚ=2), OZP (kód 10) a složek (15, 16) přesně definováno pravidlo, že pro poměry vzniklé do 31. 12. 2025 se do XML posílá fiktivní datum 1. 1. 2026, zatímco u všech ostatních skupin (A1-OST) je vyžadováno vždy datum reálné.

- Závazná instruktáž (Kaskáda u storna): K "Nestandardům" a "Specifickým skupinám" byla připojena programátorská instrukce (Vývojářský Tip – Kaskáda při Stornu) vyžadující naprogramovat automatický job na pozadí, který přepošle historická Měsíční Hlášení při vytvoření nového ID PPV kvůli nesprávně zvolenému typu vztahu.

- Pravidlo Cizozemského nositele pojištění: U kódu činnosti "N" (Smluvní zaměstnanec) bylo doplněno nové XSD pravidlo vyžadující element 10092 u mezinárodních akcí A6 a A7.

# Kritická Technická A Logická Pravidla Pro Tvorbu XML (Pro Vývojáře Mzdového Systému)

- Nevyplněné elementy nemažou stávající hodnoty:

Při akcích A3 (Změna) a A4 (Oprava) platí, že pokud mzdový systém odešle XML s vynechaným elementem (nebo elementem bez hodnoty), původní hodnota se v registru ČSSZ nesmaže. Systém pouze "ignoruje" prázdný tag. K mazání konkrétních vnořených sekcí je potřeba uplatnit pravidlo "kompletního zaslání bloku" (např. celého elementu <fdr> s aktuálně platnými atributy), jinak původní hodnoty zůstávají v platnosti.

- Chybové stavy a generování nového GUID (ID 10374 / 10012 / 10001): 

Jakákoliv technická chyba v jednom balíku způsobí zamítnutí celého podání. Mzdový software nesmí opravu generovat a odeslat okamžitě (synchronně), musí asynchronně vyčkat na noční zpracování a doručení "Protokolu o kompletnosti". Při opětovném odeslání musí systém vytvořit a exportovat nové unikátní GUID podání i GUID formuláře. Opakované zaslání se shodným GUID vyvolá duplicitní chybu.

- Element <primarniPpv> (ID 10495) a vícenásobné vztahy u Finanční Správy (FS):  

Tento prvek byl přidán jako povinný (z rozhodnutí dodavatele pro hlavičku) pro řízení daní. Má-li zaměstnanec pod jedním DIČ u stejného zaměstnavatele více paralelních pracovních poměrů (rozlišených např. Variabilním symbolem), mzdový systém smí označit tagem <primarniPpv>true</primarniPpv> striktně pouze jeden z nich. Pokud systém chybně označí více vztahů jako primární pro FS, dojde k chybám v datové konzistenci vůči Finanční správě a dávka může být zamítnuta.

- Logika Akcí A6 a A7 (Cizozemské pojištění):

Pro akce A6 (Vznik příslušnosti k českým předpisům) a A7 (Skončení příslušnosti) existuje tvrdá XML validace: u A6 se atribut Informace o Cizozemském Nositeli Pojištění vyplňuje hodnotou "P" (poslední) a u A7 hodnotou "S" (současný).

- Stavový automat a "Čekání na ztotožnění" (Stav 'C'):

Podle číselníku "CIS Stav formuláře" může odeslané podání přejít do stavu "C" (Čekající Na Ztotožnění). To se děje u cizinců či chyb v RČ, kdy musí zasáhnout úředník. Systém SALARY s tímto stavem musí počítat – IDPPV se nevrátí okamžitě, ale systém musí zůstat v asynchronním stavu "Čekání" a periodicky zjišťovat, zda již bylo IDPPV přiděleno nebo bylo podání finálně odmítnuto.

# Klíčová Pravidla Pro Akce Napříč Scénáři 
(Průřezová Logika)

- Dohlášení Údajů Pro Přechodné Období V dubnu 2026 (1. dubna Až 30. dubna 2026) (Často Označovaný Jako Jarní Hromadné Dohlášení Dat) (Akce A3):

  - U všech scénářů (pokud PPV trvá po 1. 1. 2026) je nutné zaslat A3 pro doplnění nových povinných atributů, které v původním systému ONZ nebyly (např. Kód Zdravotní Pojišťovny ID 10102, Bližší určení PPV ID 10502).

  - Pozor u SPEC (skupina 1-9): Pokud jde o soudce/poslance, musí se nejdříve poslat Oprava (A4) pro změnu 10502 z hodnoty "1" (Žádné) (automaticky nastaveno systémem) na hodnotu "3" (Specifická Skupina), teprve poté lze posílat Změny/Dohlášku (A3).

- Storno (Akce A8):

  - Lze použít kdykoliv pro úplný výmaz logicky chybného podání (např. zaměstnanec nenastoupil – atribut 10226=A).

  - Je povinné v situaci, kdy byl chybně zadán Druh Činnosti a akce Oprava (A4) není mezi danými kategoriemi povolena (viz tabulka, sloupec "Aplikovatelné Akce"). Po provedení Storno A8 následuje nová A1 - Nástup.

- Podpora v nezaměstnanosti (A1, A2, A4):

  - U scénáře OST jsou atributy pro ÚP (odstupné, důvod ukončení) povinné/nepovinné na základě podmíněné logiky: Pokud je Důvod Neposkytnutí Podkladů (10376) = 2 nebo 3, nebo jde o Úmrtí, ostatní pole se nevyplňují.

- Cizinci (Průřezové pravidlo):

  - U všech scénářů platí: Pokud Státní občanství  ≠  CZ, akce A1 (Nástup) musí být odeslána s předstihem nebo nejpozději v den nástupu (validace data odeslání vůči datu nástupu).

  - U A2 (Skončení) cizince je povinný atribut Důvod Předčasného Ukončení (10534), pokud končí před vypršením povolení.

# Speciality a "Pain Points" („Bolestivé Body“) pro Implementaci

Vývojář SALARY musí ošetřit tyto specifické situace z dokumentace:

- Dohlášení údajů (Akce 3):

Po 1. 4. 2026 musí software detekovat zaměstnance převedené ze starého systému a do 30. 4. 2026 pro ně odeslat A3 s rozšířenou sadou dat (např. Kód zdravotní pojišťovny, Vzdělání . . . ).

- Adresy a RUIAN:

  - Pokud je adresa v ČR, preferuje se Kód adresního místa (RUIAN, ID 10076).

  - Logika: Pokud je vyplněn RUIAN, ostatní textové položky adresy se nevyplňují (nebo jsou ignorovány). Pokud není RUIAN, musí se vyplnit textově.

- Logické kontroly v SALARY:

  - Podpora v nezaměstnanosti: Pokud je Důvod ukončení (10380) = 4 nebo 5 (organizační důvody), stává se povinným blok Odstupné (10378, 10379).

  - Zdravotní pojišťovna (10102): Nově povinný údaj pro všechny (kromě specifických výjimek DPP bez pojištění).

- Státní občanství vs. Datum nástupu:

  - U občanů ČR: Datum nástupu  ≤  Datum vyplnění (lze hlásit zpětně).

  - U cizinců: Datum nástupu ≥ Datum vyplnění (musí se hlásit předem).

# Technická Integrace

- Protokol: Zpracování je asynchronní. SALARY musí po odeslání A1 čekat na protokol a vytěžit z něj IKMPSV a IDPPV. Formát v protokolu pro více identifikátorů může obsahovat oddělovače  ; ;  .

- Číselníky: Nutná implementace číselníků CIS (Stát, Druh činnosti, Důvod ukončení, Zdravotní pojišťovny), které jsou součástí definice.

V souhrnu – tato mapa pokrývá všechny klíčové aspekty, které musí vývojář zohlednit pro certifikovatelnou a funkční implementaci.

Poznámky

V rámci projektu JMHZ a procesů Registrace zaměstnance (REGZEC) je mezi UVOLNĚNÝMI a NEUVOLNĚNÝMI členy zastupitelstev zásadní byznysový a technický rozdíl. Tyto dvě skupiny mají odlišné zařazení do druhů činností, používají jiné sady akcí (OST vs. SPEC) a platí pro ně odlišná pravidla pro vyplňování a opravy dat.

Zde je detailní rozpad procesních rozdílů definovaných v byznys logice JMHZ:

# 1. Uvolnění členové zastupitelstva (Uvolnění)

Tito zástupci územních samosprávných celků (obcí, krajů), kteří jsou pro výkon funkce trvale uvolněni, jsou z pohledu JMHZ považováni za zaměstnance s běžnějším typem pracovního vztahu, ovšem se specifickým statusem.

- Druh činnosti (ID 10239): Vykazují se pod standardními kódy druhů činnosti 
1 až 9.

- Bližší určení PPV (ID 10502): Pro tuto skupinu je striktně povinné u atributu Bližší určení PPV vybrat hodnotu „3 – Pracovní vztah Specifické Skupiny“.

- Skupina akcí (Datový scénář): Spadají do tzv. OST (Ostatní) skupiny akcí (A1-OST, A2-OST, A3-OST, atd.). To znamená, že se u nich podává plná verze registrace zaměstnance.

- Historická data a pravidlo pro Opravy (A4): Protože v systémech ČSSZ před 1. 1. 2026 nešlo tyto uvolněné zastupitele odlišit od běžných pracovních poměrů, systém všem automaticky přiřadil Bližší určení PPV na hodnotu "1 - Žádné". U uvolněných zastupitelů, jejichž vztah trvá i po 1. 1. 2026, je nutné nejprve podat Opravu (akce A4), kterou se hodnota u ID 10502 přepíše z hodnoty „1“ na 
hodnotu „3“. Teprve poté lze zasílat hlášení Změn (akce A3) nebo zkrácenou verzi měsíčního hlášení.

# 2. Neuvolnění členové zastupitelstva (Neuvolnění)

Tito zástupci, kteří nejsou ve svém původním zaměstnání trvale uvolněni pro výkon funkce a obec jim poskytuje například měsíční odměnu nebo paušální náhradu ušlého výdělku, tvoří vysoce specifickou kategorii.

- Druh činnosti (ID 10239): Mají přidělen zcela nový, vlastní kód druhu činnosti 14 (Neuvolněný Člen Zastupitelstva).

- Rozdíl oproti minulosti: Dříve, v systému ONZ, se neuvolnění zastupitelé vůbec nehlásili, protože u nich nebyla účast na pojištění. Nově pro ně ale platí povinnost registrace přes REGZEC.

- Bližší určení PPV (ID 10502): Na rozdíl od uvolněných se u kódu 14 atribut Bližší určení PPV nesmí plnit hodnotou "3", ale uvádí se u něj výhradně hodnota 
„1 - Žádné“.

- Skupina akcí (Datový scénář): Jsou řazeni do tzv. SPEC (Specifických) akcí 
(A1-SPEC, A2-SPEC, A3-SPEC, A4-SPEC). Datová věta je pro ně omezená – nemá například smysl sledovat charakteristiky PPV vyplývající ze systémů ISPV.

- Měsíční hlášení (MH): Pro vykazování měsíčních příjmů neuvolněných zastupitelů (jakožto příjmu vypláceného plátcem, u kterého není závislá činnost vykonávána) se následně používá speciální XML XSD schéma formJinyPrijem.xsd.

# 3. Pravidla Pro Opravy (A4) A Storna (A8) Mezi Těmito Skupinami

JMHZ uplatňuje velmi striktní logickou kontrolu na to, jak lze v systému manipulovat s chybně nahlášeným Druhem činnosti. Rozdíl mezi "OST" (uvolnění) a "SPEC" (neuvolnění) má kritický dopad na proces oprav:

- Zákaz křížových oprav: Metodika výslovně zakazuje opravit (pomocí akce A4) „běžný“ druh činnosti (kódy 1–9, kam patří i uvolnění) na specifický právní vztah (kódy 10–14, kam patří neuvolnění) a naopak.

- Náprava chybného nahlášení: Pokud zaměstnavatel například omylem přihlásil neuvolněného zastupitele jako uvolněného (zadal kód 1-9 místo 14), nelze použít akci 4 (Oprava). Zaměstnavatel musí:

  - Odeslat Storno (akce A8) původního nesprávného pracovněprávního vztahu.

  - Nahlásit přes Nástup (akce A1) zcela nový PPV se správným druhem činnosti (např. 14).

  - Případně stornovat a znovu poslat všechna měsíční hlášení za dotčené období.

• KONEC DOKUKENTU ZDE •